会议记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [会议议题] 团队组建，确定产品 | | | | |
| [会议时间] 2016年3月10日 | | [会议地点] 至善园四号227宿舍 | | |
| 会议召集者 | Eric | | | |
| 记录者 | Eric, Syl, Gerald, Shawn, Damon, Eplislon | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | 截止时间 |
| 团队组建,角色分配 | | | Eric | 2016.3.10 |
| 市场调查，确定产品需求 | | | SYL | 2016.3.14 |
| 产品愿景 | | | Eric | 2016.3.14 |
| 产品特性 | | | Damon | 2016.3.14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [会议议题] 用例模型，技术原型和代码风格 | | | | |
| [会议时间] 2016年3月20日 | | [会议地点] 至善园四号文化室 | | |
| 会议召集者 | Eric | | | |
| 记录者 | Eric, Syl, Gerald, Shawn, Damon, Eplislon | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | 截止时间 |
| 用例模型 | | | Syl | 2016.4.5 |
| 技术学习进度报告,代码风格确定 | | | Shawn | 2016.4.5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [会议议题] 初始模型汇总和总结 | | | | |
| [会议时间] 2016年4月15日 | | [会议地点] 新学生活动中心 | | |
| 会议召集者 | Eric | | | |
| 记录者 | Eric, Syl, Gerald, Shawn, Damon, Eplislon | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | 截止时间 |
| 用例模型，活动图，领域模型，状态图 | | | 全体成员 | 2016.4.19 |
| 进度跟进 | | | Eric, Eplislon | 2016.4.23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [会议议题] 系统初始架构，进度汇报和跟进 | | | | |
| [会议时间] 2016年3月20日 | | [会议地点] 新学生活动中心 | | |
| 会议召集者 | Eric | | | |
| 记录者 | Eric, Syl, Gerald, Shawn, Damon, Eplislon | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | 截止时间 |
| Domain Model | | | Gerald | 2016.4.23 |
| Database Model | | | Shawn | 2016.4.13 |
| State Model | | | Syl | 2016.4.13 |
| Function Model | | | Eplison | 2016.4.13 |
| Supplementary Sepcification Model | | | Damon | 2016.4.13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [会议议题] 确定软件架构为RUP 4+1，原型输出，代码跟进 | | | | |
| [会议时间] 2016年5月7日 | | [会议地点] 新学生活动中心 | | |
| 会议召集者 | Eric | | | |
| 记录者 | Eric, Syl, Gerald, Shawn, Damon, Eplislon | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | 截止时间 |
| 原型输出 | | | Syl,Eric | 2016.5.10 |
| RUP4+1架构分析 | | | Shawn，Gerald, Damon,Eplison | 2016.5.10 |
| 代码进度跟进 | | | Shawn, Gerald, Damon | 2016.5.30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [会议议题] 前端后台进度汇报 | | | | |
| [会议时间] 2016年6月1日 | | [会议地点] 至善园四号227宿舍 | | |
| 会议召集者 | Eric | | | |
| 记录者 | Eric, Syl, Gerald, Shawn, Damon, Eplislon | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | 截止时间 |
| 前端进度汇报 | | | Shawn | 2016.6.11 |
| 后台进度汇报 | | | Gerald, Damon, Eplison | 2016.6.11 |
| 测试样例跟进 | | | Damon, Eplison | 2016.6.11 |